小 额 建 设 工 程 施 工 招 标 文 件

招标编号：		TLXX20170054

工程名称:          桐庐县横村初级中学校舍立面改造工程

招 标 人:      桐庐县横村初级中学                (盖章)

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

联系人：       吴老师         电话号码：   15068812203

招标人地址：      桐庐县横村镇

招标代理单位：  浙江华夏工程管理有限公司           （盖章）

联系人：      奚发军        电话：   0571-64618125

地址：   城南街道龙潭路63号

日   期： 2017 年 6月

备案机构:                         	                （盖章）

目   录

第一章、招标公告                                            3

第二章、投标人须知                                          4

一、投标须知前附表                                       5

二、投标须知                                             5

(一)总则                                                5

l、工程说明                                           5

2、招标范围、工期、质量及安全说明                     5

3、资金来源                                           6

4、合格的投标人                                       6

5、投标费用                                           6

6、踏勘现场                                           6

(二)招标文件                                             7

7、招标文件的组成                                     7

8、招标文件的澄清                                     7

9、招标文件的修改                                     7

(三)投标文件的编制                                       8

10、投标文件的语言及度量衡单垃                        8

11、投标文件的组成                                    8

12、投标文件格式                                      9

13、投标报价及编制依据                                9

14、投标货币                                          9

15、投标有效期                                        9

16、投标担保                                          9

17、投标预备会                                        10

18、投标文件的份数和签署                              10

(四)投标文件的递交                                       10

19、投标文件的装订、密封和标记                        10

20、投标截止日期                                      11

21、迟交的投标文件                                    11

22、投标文件的补充、修改与撤回                        11

(五)开标                                                 11

23、开标                                              11

24、投标文件的初步审查                                12

(六)评标                                                 12

25、评标会议                                          12

26、评标过程的保密                                    12

27、投标文件的澄清                                    13

28、投标文件的符合性鉴定                              13

29、错误的修正                                        13

30、投标文件的评估和比较                              13

(七)合同的授予                                           14

31、合同授予标准                                      14

32、招标人拒绝任何或所有投标的权力                    14

33、中标通知书                                        14

34、合同协议书的签订                                  14

35、履约担保                                          14

36、其它说明                                          14

附件A：合理低价法                                   17

第三章、合同条款                                         20

第四章、工 程 技 术 规 范                                39

第五章、投标文件格式                                     40

第六章、图纸、工程量清单                                 68

第一章  招 标 公 告

招标编号：TLXX20170054

1．   桐庐县横村初级中学  的   桐庐县横村初级中学校舍立面改造工程   ，已由    桐庐县教育局   批准建设。现决定对该项目进行公开招标，择优选定承包人。

2．本次招标工程项目概况：

（1）项目性质      改造          ；     （2）结构类型       /         ；

（3）预算金额     162.9734万元       ，资金来源   政府投资           ；

（4）招标范围 1#、2#教学楼立面改造及室内乳胶漆墙面重新喷等；

（5）工程建设地点为         桐庐县横村镇              ；

（6）工期   50      日历天；      （7）质量要求       合格             ；

3．投标人、项目负责人及其他人员的资格要求

（1）投标人的资格要求：    具备注册地在桐庐县的建筑工程施工总承包叁级及以上或注册地在桐庐县的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的独立法人     ；

（2）项目负责人的资格要求：     建筑工程二级及以上注册建造师，并取得项目负责人安全生产考核合格证书（B类证书）                            ；

（3）其他人员要求：土建或装修专业的施工员、质检员（质量员）各1人；安全员1人    ；

（4）本次招标 不接受 联合体投标。

4.获取招标文件等招标资料

本工程的招标文件、工程量清单和图纸等招标资料可从桐庐县公共资源招投标网（www.tlztb.com）上查看和下载。

5.本工程采用资格后审，不实行标前报名。

6.投标截止时间、投标文件递交地点：  2017  年 6月 28 日的 15时 00分止将投标文件送达   桐庐县招投标服务中心1号开标大厅        。

7. 开标时间、地点：  2017  年 6月 28 日的 15时 00分在   桐庐县招投标服务中心1号开标大厅   举行开标会。

注：参加投标的交易员在投标截止前一个小时内，必须到开标大厅前的触摸屏进行指纹签到并从企业库里签选投标文件中拟派的项目负责人。各投标人应当在开标前办理登记人员信息入库。如果投标人未及时办理人员入库，而导致开标刷卡签选的项目负责人与投标文件文件中拟派项目负责人不一致的，责任由投标人自行承担。

网址: http://www.tlztb.com/； 电话/传真:0571-64217659/64217662

招 标 人： 桐庐县横村初级中学

时    间：2017年6月

第二章、投标人须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．1 | 工程名称 | 桐庐县横村初级中学校舍立面改造工程 |
| 2 | 1．1 | 建设地点 | 桐庐县横村镇 |
| 3 | 1．1 | 项目类别 | 施工 |
| 4 | 1．1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1．1 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 2．1 | 招标范围 | 具体内容详见工程量清单 |
| 7 | 2．2 | 工期要求 | 50日历天 |
| 8 | 3．1 | 资金来源 | 政府投资 |
| 9 | 4．1 | 投标人资质等级 | 详见本招标文件“第一章 招标公告”第3项所述 |
| 10 | 4．2 | 资格审查方法 | 采用资格后审法。 |
| 11 | 15．1 | 投标有效期 | 为：90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 13.1 | 工程量清单计价方式 | (综合单价法) |
| 13 | 16．1 | 投标担保金额 | 本项目的投标保证金由桐庐县招投标服务中心投标保证金电子收付平台（以下简称“银保通”系统）统一收付，具体操作流程详见“桐庐县公共资源招投标网”（http://www.tlztb.com/）→【资料下载】→【投标保证金】栏目。 户名：桐庐县招投标服务中心保证金专户 账号：3300 1617 1820 5300 0524 开户银行：中国建设银行股份有限公司桐庐支行江南分理处 一、投标保证金的金额：2万元 二、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。 三、投标保证金的缴存方式： 1、银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。 注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从其基本账户转出。投标人若有多个项目在本招投标中心投标时，必须按每个投标项目逐次逐笔分别足额交纳 2、投标人已经缴纳年度投标保证金的，凭有效期内的投标保证金年卡作为已经递交投标保证金的依据，无需重新缴纳投标保证金。 四、投标保证金的缴存时间： 投标人须在招标文件规定的投标截止日期前一天22：00(北京时间)前足额交纳所投项目的投标保证金到达桐庐县招投标服务中心投标保证金专户，并确保在投标截止时间前将投标保证金交纳信息和投标项目（标段）关联成功，否则视为未交纳或未足额交纳。投标保证金收到时间以实际到账时间为准。 五、投标保证金的退还：对缴入和退付的投标保证金，桐庐县招投标服务中心不开具和收取投标人的收款收据（开标时由县招投标服务中心统一出具投标人交纳投标保证金的证明），退付情况将在桐庐县公共资源招投标网上定期公布，请各投标人自行查询。 1、投标人在项目关联成功后，若出现投标撤回、没有按招标文件规定递交投标文件、保证金金额不足、投标人不足三家等情形，“银保通”平台在开标（投标截止）后的两个工作日内自动退还投标人的投标保证金。 2、未中标单位在中标公示结束后3-5个工作日内，“银保通”系统自动退还本项目投标保证金。 3、中标单位凭合同副本原件和“中标单位退还申请单”退还保证金。受理合同和申请单后3个工作日内“银保通”系统自动退还中标单位本项目的投标保证金。 4、投标人缴纳保证金后，由于各种原因未与投标项目（标段）关联成功的，凭“未投标人退还保证金申请单”办理退还手续。办理手续后3个工作日内“银保通”系统自动退还其投标保证金。 5、银保通系统保证金专线联系方式：0571-64217661（招投标中心） 0571-64638621（建行桐庐支行） 6、招标项目（标段）有投诉等特殊情况时，在特殊情况处理期间，暂缓退还所有投标人的投标保证金；特殊情况处理结束后，按前述规定退还投标保证金。 7、投标人在此期间银行基本账户发生变化时，应及时到招投标中心办理变更登记，以确保投标保证金及时准确地缴纳与退还。变更信息请联系0571-64217659。 注：若保证金缴纳时的账户与“银保通”系统中预留基本户信息不一致，保证金将无法关联。 |
| 14 | 6．1 | 踏勘现场 | 不集中举行现场踏勘,由投标人自行踏勘。 |
| 15 | 17．1 | 投标人疑问提交方式和时间 | 不集中举行答疑会；投标人在 开标5天前以不记名方式在桐庐县公共资源招投标网（网址：www.tlztb.com）本项目招标公告网页上提疑区进行提疑或发传真到64217662。 |
| 16 | 18．1 | 投标文件份数 | 一份正本、贰份副本。其余副本由中标单位根据业主要求另外提供。 |
| 17 | 20．1 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地址：桐庐县招投标服务1号开标大厅（桐庐县城迎春南路258号国资大厦6楼） 时间：2017年 6 月 28日 15时 00分 |
| 18 | 23．1 | 开标会 | 地点：桐庐县招投标服务1号开标大厅 时间：2017年 6 月 28日 15时 00分 |
| 19 | 30．4 | 评标标准及方法 | 执行桐政办[2017]40号文件采用合理低价法 |
| 20 | 35．1 | 履约担保金额 | 中标人在签订合同时，向建设单位交纳中标价10%的履约保证金（不计息），待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退回。 |
| 21 | 1.4 | 设计单位 | 福建泷澄集团设计院有限公司 |
| 22 | 1.5.1 | 招标文件、工程清单等招标资料的发布和获取方式 | 由投标人自行从桐庐县公共资源招投标网下载； |
| 23 | 1.5.2 | 交易服务费 | 执行《关于县招投标服务中心交易服务收费标准的批复》（桐价（2008）16号文） |
| 24 | 9.2 | 招标文件答疑、澄清、修改、补充等文件公布 | 招标人于投标截止时间至少_ 4日前在桐庐县公共资源招投标网上公布 |
| 25 | 13.1.1 | 本工程规定的投标报价最高限价 | 本工程的投标报价最高限价为 146.8902 万元。 |

注：本招标文件中有关时间安排和金额描述如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”中的说明为准。

二、投标须知

(一)总则

1、工程说明

1.1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项——第5项所述;

1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定已办理招标申请，现通过  公开  招标来择优选定施工承包单位。

1.3招标组织与安排：本工程依据招标规程由招标人负责，并成立招标领导小组，全面负责该工程的招标工作。

1.4本工程的设计单位见前附表第21项，本工程的建设场地三通一平已基本完成，建设资金已到位，能满足工程进度要求。

1.5招标资料的获取

1.5.1招标资料获取方式:招标文件、工程量清单和设计图纸等招标资料由投标人自行到桐庐县公共资源招投标网上查看和下载；

1.5.2开标后，本工程的中标候选人必须向本招标中心交纳规定数额的交易服务费，否则视为放弃中标处理。

2、招标范围、工期、质量及安全说明

2．1本次招标的工程范围见前附表第6项；

2．2工期

2．2.1本工程的工期要求见前附表第7项所述。

2．2．2招标人要求中标人在承诺的工期内完成全部工程内容。投标人一旦中标，该投标工期即为合同工期。

2．2.3施工工期要求及奖罚措施：中标单位必须在中标承诺工期内竣工，工程竣工验收合格后交付。根据招标管理规定，一旦中标单位确定，中标工期必须严格执行，中标工期即为合同工期。

工期实行履约措施，提前完工不奖，延期处罚，具体奖罚详见投标函附录。

凡属下列情况之一者，经建设单位签证同意，工期相应调整：

（1）设计变更；

（2）工程款未按合同规定支付影响工程进度者；

（3）发包人未按约定提供开工条件；

（4）地震、战争等人力不可抗拒原因；

（5）招标单位同意顺延工期的其他原因。

2.3质量

2.3.1本次招标的工程质量要求见前附表第5项所述。

2.3.2中标单位应在工程竣工验收一个月内向招标人提交完整的竣工验收资料肆份。

2.3.3中标单位完工场地清理后，场地要符合招标单位和监理单位的现场代表的要求。

2.3.4工程质量验收不能达到合格的，除修补合格外，还须支付违约金。

2.4工程安全事项及违约责任

2.4.1中标单位应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗。中标单位应实施严格的各类安全防护措施，做好安民告示，设置必要的警戒标志，有毒气体防护措施，并对工程现场的安全负责，接受招标单位和监理单位的现场代表对安全措施的监督。中标单位在服务期间，若发生与本工程相关的安全事故，一切法律和经济责任均由中标单位承担，招标单位概不负责。

2.4.2施工期间中标单位应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，中标单位不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

3、资金来源

3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项下的合格支付。

4、合格的投标人

4．1投标人资质等级要求见前附表第9项所述；

4．2投标人合格条件见本工程招标公告；

4．3本工程采用前附表第10项所述的投标文件审查方法确定合格投标人;

5、投标费用

5．1投标费用详见工程说明1.5项；

5．2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

6、踏勘现场

6．1招标人将按前附表第14项所述由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责;

6．3投标人自行踏勘工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任;

(二)招标文件

7、招标文件的组成

7．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用;

招标文件包括下列内容:

（1）招标公告

（2）前附表、投标须知、

（3）合同条款

（4）工程技术规范

（5）投标文件格式

（6）设计图纸、工程量清单

根据本招标文件有关条款规定对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7．2 投标人下载或领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8．1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表第15项规定时间前一律以无记名方式发传真或邮件形式提问，要求招标人提出澄清。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期  4 天前，通过网上公布形式予以答复和澄清，投标人须自行从网上下载获取。澄清纪要、修改及补充的内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.l招标文件发出后，在投标截止日期  4天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2招标文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在投标截止日期  4天前在桐庐县公共资源招投标网上公布。招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

9.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改和补充均以网上形式予以公布，所有投标人可从网上直接获取答疑、澄清、修改、补充等文件。当招标文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的网上公布的文件为准。

9.4 招标人保证招标文件澄清答疑纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少_4日前按规定形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

(三)投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准;

10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1投标文件由商务标和资信技术标二部分内容组成。

11．2商务标主要包括下列内容：

【1】法定代表人资格证明书

【2】投标文件签署授权委托书

【3】投标函

【4】投标函附录

【5】、工程量清单及计价表：（不得随意修改）

（1）投标总价封面

（2）工程量清单报价说明

（3）表1-1-1  工程项目报价汇总表

（4）表1-1-2  单位工程报价汇总表

（5）表1-2    分部分项工程项目清单及计价表

（6）表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

（7）表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8）表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

（9）表1-3-A-1安全文明施工措施项目清单及计价表

（10）表1-4   其他项目清单及计价表

（11）表1-4-1 计日工表

（12）表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

（13）表1-5   主要工日价格表

（14）表1-6   主要材料价格表

（15）表1-7  主要机械台班价格表

【2】、工程量清单报价分析表：（投标时商务标中可以不提供该项的纸质文件，仅提供电子文本待查，中标后中标单位必须提供完整的纸质分析表）

（1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

（2） 表2-2  措施项目清单分析表

（3） 表2-3  综合单价工料机分析表

（4） 表2-4  措施项目工料机分析表

（5） 表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

注：（1）为便于评标，商务标编制要求按提供的工程量清单顺序编制。

（2）执行桐建设通（2006）57号、杭建发[2006]411号等文件，投标书商务部分上应由投标人本单位的相应专业造价员或注册造价师本人签字并加盖执业章，同时附注册造价工程师和造价员证书复印件。如投标人没有造价工程师的，投标时须附情况说明，商务标上仅由  建筑   专业造价员签字并加盖专用章；如投标人造价工程师和相应造价员均没有的，可委托中介造价咨询机构编制商务部分文件，并由符合招标文件规定的编制人员本人签字并加盖执业章，投标文件中必须附委托协议书（含咨询单位营业执照复印件、资质证书和造价人员证书复印件）。以上资料与商务标一起装订。

11．3资信技术标主要包括下列内容：

(1)投标人基本情况表；

(2)工程投入的施工机械设备情况表

- 劳动力计划表

- （4)投标承诺书

- （5)投标人企业的《法人营业执照》的复印件

（6）投标人企业的《企业资质证书》的复印件

(7)投标人企业的《安全生产许可证》的复印件；

(8)按招标要求提供拟派本工程项目负责人的：注册建造师证书、B证及（进桐）登记证明的复印件，或提供行业主管部门出具的有效证明文件的复印件。

（9) 招标文件要求提供的其它资料。

[注]:

①投标人投标实行投标承诺制，投标时不需要企业提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件，只需提供上述证件的复印件（须加盖单位公章）；若中标，中标人应在中标公示期间向招标人和小额公共资源交易管理办公室提供相关原件备查，审核通过后，招标人发放中标通知书。若中标候选人在中标公示期间内不提供原件或存在弄虚作假等行为的，则取消中标资格。

②在中标后签订合同之前，由中标单位的拟派项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员在合同实施阶段不得变更，直至工程完工。

12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。投标文件纸型统一采用A4纸，所有内容必须打印，不得有手写体（需签名的除外）。

13、投标报价及编制依据

13.投标报价

13.1.1招标人设定最高限价(详见前附表第25项规定),投标报价高于最高限价的为无效报价。

13.1.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和; 本工程工程量清单的投标单价采用本须知前附表第11项所规定方式进行报价;

13.1.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据；

13.1.4采用工程量清单报价的，投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内;

13.1.5技术规范要求的费用和设计施工图中所列的施工要求所产生的费用均应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付；

13.1.6合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用;

13.1.7投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准;

13.1.8除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价，不得更改。分部分项工程量清单项目名称中未描述到（或工程量计算规则未描述到），但又是完成分项工程必须有的工作内容，均包括在投标报价内；

13.1.9公共费用(如交通、市容、环保、噪音、治安等费用)由投标人自行调研，作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

13.1.10投标人应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。安全文明施工措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值，否则，由评标委员会认定其低于成本价竞标,作为无效标处理。以上费用组成必须明确项目数量和单价，计入相应措施项目清单报及计价表中，中标单位在施工过程中按实际发生量进行结算（超出不补），达不到要求的，作违约论处。违约的除扣除该项目费用外，还要支付违约金（以该项费用的总价的10%计取）。

13.1.11企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和计算方法计算。投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。否则，由评标委员会认定其低于成本价竞标,作为无效标处理。

13.1.12投标人技术投标文件中所列的施工组织、技术措施，其费用均应包含在投标报价中。

13.1.13规费、税金、农民工工伤保险费按建设行政主管部门颁发的取费定额的内容和标准及相关文件计算报价(危险作业意外伤害保险费和其他费用另计)。

13.1.14工程量清单计价表式执行杭建市发【2014】402号文件。

13.2本次招标，招标单位委托有造价资质的单位编制预算价；招标人预算价和投标报价参考的编制依据如下：具体内容详见工程量清单编制说明。

14、投标货币

14.1本工程的投标应以人民币报价。

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效;

15．2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标担保

16.1投标保证金金额见前附表第13项规定；

16.2投标人应按要求提交投标保证金进行投标担保，采用转账、电汇或汇票交款形式，由投标人企业本部基本账户交纳，并在投标截止时间前入账到招标人指定账户,在银行入账证明上必须注明本工程的名称。投标保证金的交付时间以实际到账时间为准。对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件予以拒绝。指定账户具体详见前附表第13项规定。

16.3本项目若重新招标且投标保证金金额不变的，已经缴纳过投标保证金且还未退还的投标人无需重新缴纳，其他投标人需按规定缴纳投标保证金；
   16.4退付投标保证金时，未中标人的投标保证金在中标公示结束后退还；
   16.5中标人的投标保证金在中标人签订合同并按规定交纳合同履约保证金后7天内退还。

16.6投标人已经在桐庐县招投标服务中心缴纳年度投标保证金的，凭有效期内的投标保证金年卡原件或复印件加盖单位公章作为已经递交投标保证金的依据，无需重新缴纳投标保证金。
   16.7如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)投标人无故放弃中标资格的；

(3)中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

17、投标预备会(答疑会)

17．1投标预备会(答疑会)，按规定不集中举行；投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表第15项规定时间前一律以无记名方式通过电子邮件或传真方式提问，要求招标人提出澄清。

17．2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题;

17．3投标人提出的与投标有关的任何问题须在前附表第15项规定时间前以规定的方式提出，招标人在投标截止日期4天前将做出澄清和解答，并由投标人自行在桐庐县公共资源招投标网下载。

17．4招标人所做出的澄清和解答，以桐庐县公共资源招投标网上电子文件答复为准。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.3、9.4款规定执行;

18、投标文件的份数和签署

18．1投标人应按本投标须知有关的规定编制前附表第16项规定份数的投标文件;

18．2投标文件的正本和副本均需全部采用打印（除签名附图外），字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

18．3投标文件封面、投标函和投标文件格式中有要求的均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件，必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否则投标文件签署授权委托书无效;

18．4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。

(四)投标文件的递交

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标人应将按招标文件规定和要求编制资信技术标和商务标，并打印整理装订成册规定份数，资信技术标和商务标分别装入二个密封袋里，在密封袋封口处加盖投标人印章及法人代表或委托代理人印章，在投标书（资信技术标、商务标）封面上清楚标明“正本”或“副本”。

19.2在资信技术标和商务标的投标文件密封袋上均应:

(1)写明招标人名称和地址;

(2)注明下列识别标志;

·a·工程名称及招标编号;

·b·  __年___月___日___时__分开标,此时间以前不得开封。

19.3除了按本须知第19·2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，及标注清楚属哪类函（资信技术标、商务标）。

19.4如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

20、投标截止日期

20．1投标人应按前附表第17项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达，并向 招标人或招标代理公司办理移交手续，否则拒收投标文件。

20．2投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。

21、迟交的投标文件

21．1招标人在本须知第20条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22．1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分;

22．2投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第19条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样;

22．3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:

(1)传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章;

(2)具有本须知第19·2款所要求的标注;

(3)非常清楚地标明"撤回"字样;

(4)有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

22．4根据本须知第20条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件;

22．5根据本须知第16·6款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。

(五)开   标

23、开标

23．1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议;

23．2所有投标人均应派法定代表人（法定代表人不参加的，则必须委托其委托代理人参加，代理人参加的则必须携带法人授权委托书）参加开标会议，并随身携带本人身份证和IC卡参加开标会，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派上述人员出席开标会议，则作该投标人自动放弃投标，不予开标处理。

注：参加投标的单位的交易员在开标截止前一个小时内，必须携带在桐庐县招投标服务中心办理的企业IC卡，到开标大厅前触摸屏进行指纹签到（签选的项目负责人与投标文件中拟派项目负责人必须一致），未成功签到的，招标人将拒绝其投标。

23．3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人;按本须知规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

23．4开标会议由招标人主持，

(1)招标人、投标人及有关人员签到；

(2)招标人宣布开标会议开始，并宣布开标会如下纪律；

a、场内严禁吸烟；

b、凡与开标无关人员不得进入开标会场；

c、参加会议的所有人员应关闭寻呼机、手机等，开标期间不得高声喧哗；

d、投标人代表有疑问应举手发言，参加会议人员未经主持人同意不得在场内随意走动。

(3)校验投标人标书递交时间及标书密封情况；有下列情形之一的，应当场拒收或宣布为废标：

①投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

②投标文件未按招标文件要求密封、装订和标记的；

③投标人的交易员未在开标截止时间前一个小时在触摸屏上成功签到的，或签选的项目负责人与投标文件中拟派的项目负责人不一致的。

(4)对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场身份验证，核对投标人的投标保证金交纳情况。有下列情形之一的，应当场宣布为废标：

①法定代表人或其委托代理人均未到场的；

②未按规定交纳投标保证金的；

(5) 由招标人代表抽取计算投标成本价的下浮系数（在90%、92%两个系数中随机抽取一个下浮系数）；

(6)首先拆封各投标人的商务标，宣读投标报价及其他主要内容，投标人签字确认；

(7)评标专家评资信技术标和商务标评审；（休会）

(8)主持人宣布资信技术标和商务标评审情况；

(9)主持人宣布中标候选人、开标结果；

（10）开标会议结束。

23．5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

23．6招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

24、投标文件的有效性审查

24．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

①逾期送达的或者未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封、装订和标记的。

③开标时当场宣布为废标的。

(六)评   标

25、评标会议

25．1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

25．2评标委员会由依据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程招投标管理条例》等有关法律规定组织。

26、评标过程的保密

26．1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密;

26．2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26．3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

27、投标文件的澄清

27．1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。

27．2在评标过程中，如对投标书中有疑问，评标委员会需要对投标进行询标，或要求补充资料说明时，投标人不得拒绝。

28、投标文件的符合性鉴定

28．1开标后，投标文件经审查符合本须知第24.1条规定的投标文件由评标委员会进行评审；评委对投标人进行资格评审，资格审查不合格的投标人，直接作废标处理。

28．2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响;

28．3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29、错误的修正

29．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;

30、投标文件的评估和比较

30．1评标委员会将按照本须知第28条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较;

30．2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩;

30．3评标委员会依据前附表第19项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。

30．4评标方法和标准

本工程采用合理低价法评标。

由评标小组先对投标人的投标资格进行审查，再对审查通过的投标人的投标文件符合性进行评审。具体评标办法见“附件A：合理低价法”。

30．5中标公示：

招标人依法确定中标候选人后，将在桐庐县招投标服务中心信息网上进行3个工作日公示，任何投标人对本次招标活动有异议的，请在三天公示期内向招标人提出，逾期不再受理。投诉受理、处理按相关法规执行。

注:

①中标人在签订合同之前，由中标单位的项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员不得变更。

②由于注册地在本县的企业实行投标承诺制，投标时不提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件，只提供上述证件的复印件。故注册地在桐庐县的中标候选人应在中标公示期间应向招标人和小额公共资源交易管理办公室提供相关原件备查，经招标人和小额公共资源交易管理办公室审核通过后，招标人发放中标通知书。若中标人在中标公示期间内不提供原件或存在弄虚作假等行为的，则取消其中标资格，禁止其参与本县行政区域范围内的招投标活动，并可视情节保留采取进一步处罚中标人的权利。

(七)合同的授予

31、合同授予标准

31．1本工程的施工合同将授予按本须知第30.3款所确定的中标人.

32.招标人拒绝任何或所有投标的权力

32．1招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

33、中标通知书

33．1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书;

33．2招标人发出中标通知书的同时，没有义务将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

34、合同协议书的签订

34．1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面施工合同和廉政合同，并将合同副本报桐庐县招投标服务中心备案。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解分包。

34．2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任;

34．3中标人应按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目转让(转包)给他人。

35、履约担保

35．1合同协议书签署之前，中标人应按前附表第20项规定的金额向招标人提交履约担保，待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退还。

35．2如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36、其它说明

36.1凡建设单位和施工企业在招投标过程中违反招投标规定的按有关招投标管理文件执行。

36.2本工程施工承包合同，按桐庐县和小额公共资源交易管理办公室有关规定进行签订，并按规定办理施工合同备案登记手续。

36.3廉政责任：工程建设发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书，明确作廉政承诺。

36.4投标人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；投标人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，投标人应自行承担无效标风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

36. 5项目负责人管理：

中标人确定后，退还未中标企业的项目负责人资质证书。中标企业的项目负责人资质证书，须交监管部门保管，由监管部门出具保管凭证。到工程竣工，中标人不能更换项目负责人。特殊情况确需更换的，需经招标人同意，并报监管部门审核同意后，方可更换。

36. 6标后考勤管理：

本工程中标单位实行工程总承包制，严禁转包；如有违反，将取消其承包资格。项目负责人必须到位，其它主要工程技术人员在工地的时间实行考勤制度，每缺勤一天中标单位向招标单位按合同规定支付违约金。为加强项目管理，建设方对中标单位的项目负责人和其他主要工程技术人员（施工员、质检员），采用“项目标后考勤系统”进行项目主要人员到岗率的考核，处罚款项直接在当月应支付的进度款中扣除。项目施工管理人员必须严格按投标承诺到位,主要管理人员调换必须征得招标人和监理单位的书面同意,否则,施工合同将被终止,并赔偿由此给发包人造成的经济损失。

中标单位中标后必须在工地现场购置或租赁“项目标后考勤系统设备”，用来对项目管理人员的出勤考核，以上费用由中标单位承担，相关费用综合考虑在报价中。

附件A：合理低价法

合理低价法

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）确定成本价；

（四）确定评审投标人；

（五）资信技术标评审；

（六）商务标评审；

（七）完成评标报告。

第二条  招标人桐政办[2017]40号文件规定组建评标委员会，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第三条  评标前准备工作

评标委员会评标前应当熟悉招标项目的相关情况、主要技术要求标准、商务条款以及评标定标程序、标准和方法等内容。

招标人或招标代理机构做好评标前的其他准备工作。

第四条：计算确定成本价：

为防止投标人恶性竞争，招标人对本工程的投标报价设定一个成本价，投标报价低于成本价的作无效标处理，不得推荐为中标候选人。

投标报价低于成本价的判定：投标报价低于所有投标人有效评标价算术平均值×下浮系数（下浮系数由招标人代表在开商务标前从90%、92%两个系数中选随机抽取一个确定）的，则视为低于投标成本价，作无效标处理。

有效评标价算术平均值：指经商务标开标后，对不高于投标上限控制价的所有投标报价进行算术平均（若不高于投标上限控制价的投标人家数≥8家的，则去掉一个最高和最低投标报价后再进行算术平均）后，得到的平均值（计算结果小数点后保留两位，该平均值在评审过程中不作调整）。

第五条：确定评审投标单位

（一）投标报价低于投标成本价的，作无效标处理，不再进行资信技术和商务评审。

（二）投标报价≥投标成本价的家数少于或等于3家的，不低于成本价的投标单位全部进行资信技术标和商务标评审；

（三）投标报价≥投标成本价的家数大于3家的，取投标报价不低于投标成本价的最低3名按从低到高的顺序，进行资信技术标和商务标评审。

第六条  资信技术标评审

评标委员会依据招标文件的要求和规定，对投标人的资信技术标进行符合性审查。投标文件存在以下情况之一的，资格审查或资信技术标不予通过，予以废标，不再进行下一步评审，不得推荐为中标候选人。

1、企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证过期，或投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的；或企业资质、资格不符合要求；

2、企业被停止市场活动；或者投标资格被取消；或者被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

3、项目负责人停止市场活动；或项目负责人为国家机关在职人员；或项目负责人资格不符合要求；

4、投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

5、投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

6、投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

7、投标人为本工程前期准备提供设计或咨询服务的单位；

8、投标人为本工程的监理人，或代建人，或提供招标代理服务的；

9、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

10、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

11、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

12、未按招标文件要求提供投标人企业相关证书（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）的；

13、未按招标文件要求提供本工程拟派项目负责人的相关证书的；

14、未按招标文件要求提供投标承诺书的；

15、未按招标文件要求提供相关资格审查资料的；

16、所提供的资料有弄虚作假的；

17、不符合资格审查条件的其他情形；

18、本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

19、投标文件未按招标文件规定格式编制和填写的，或未按规定提交投标文件份数的，或内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；

20、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件。

21、不同投标人的投标文件相同错误出现两处及以上者的，或客观上不应相同的内容存在相同的，且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证明其合理性的，其投标文件按废标处理；

22、投标文件的内容出现手写体的（须要签字的除外）；

第七条：商务标评审：

商务标出现下列情形之一的，商务标作废标处理，不得推荐为中标候选人：

（1）本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

（2）投标文件未按招标文件规定格式编制和填写的，或未按规定提交投标文件份数的，或内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（4）不同投标人的投标文件相同错误出现两处及以上者的，或客观上不应相同的内容存在相同的，且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证明其合理性的，其投标文件按废标处理；

（5）投标人的投标报价高于投标上限控制价（最高限价）的；

（6）投标文件的内容出现手写体的（须要签字的除外）；

（7）招标文件要求编制（造价）人员在商务标书中签字、盖章，而投标人没有按要求签字、盖章的；

（8）安全文明施工措施费或企业管理费未按规定报价的；

（9）规费、税金等不可竞争费用低于相关规定的；

（10）改变招标人提供的工程量清单（项目编码、计量单位、工程数量、项目特征描述）；

（11）当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%时，将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作无效标处理；

（12）投标人拒绝按招标文件的要求修正不平衡报价的；

（13）投标资料中有弄虚作假的；

（14）不响应招标文件实质性要求的，或附有招标人不能接受的条件；

（15）有关法律、法规规定的构成废标要件的其他情形。

[注]：

①在对进入评审的3家投标人进行评审时，最终经商务标评审3家投标人都为废标的，应按报价从低到高原则依次替补满3名（少于3名时全部选取），再进行资信技术标和商务标评审，直至通过商务标评审的投标人达到1名（最终全部废标的除外）。

②公开招标的，投标人在3家及以上、但经评审后有效投标人不足3家的，评标小组可分析投标报价是否仍具有竞争力，决定否决全部投标，还是继续推荐中标候选人。

第七条：确定中标单位

确定中标人：有效标内最低投标报价的投标人为中标人；若出现两个及以上报价相同的中标候选人时，则以摇号方式抽取中标人。

第八条  完成评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标报告应包括以下内容：

（一）开标记录；

（二）评标内容、过程和结果；

（三）废标情况说明及依据；

（四）询标澄清纪要；

（五）其他建议。

第三章、合同条款

使用建设部、国家工商行政管理局2013年7月1日[建市(2013)56号]文印发的《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2013-0201）。

第一部分 合同协议书

（略)

第二部分 通用条款

（略)

# 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：   施工组织设计等

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：福建泷澄集团设计院有限公司      ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/

1.1.3.9 永久占地包括：按施工图要求  。

1.1.3.10 临时占地包括：  /      。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》

（2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）

（3）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）

（4）《关于建筑工程禁止使用模板木支撑系统和毛竹脚手架的通知》（桐住建通【2012】88号）

（5）《关于印发桐庐县商品混凝土管理暂行办法的通知》（桐政发【2006】94号）

（6）《桐庐县人民政府办公室关于加快推进限期禁止现场搅拌砂浆工作的实施意见》（桐政办【2013】108号）

（7）《关于进一步加强桐庐县建设工程施工现场人员管理的通知》（桐建管【2012】6号）

（8）《关于进一步加强桐庐县建设施工企业项目经理管理的通知》（桐建管【2012】10号）

（9）新工艺、新技术的约定：

（10）其他：

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：  按通用条款约定；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：五套（包括竣工图用）；

发包人向承包人提供图纸的内容：详招标文件          。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定       ；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定    ；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定         ；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定 ；

发包人审批承包人文件的期限：  双方另行确定  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部 ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理          。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责修建、维修、养护和管理工程施工所需的场内道路和交通设施，费用由承包人承担。  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方  承担。

本工程的超大件：   详施工图

本工程的超重件：   详施工图

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是         ；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /                ；

#### 调整合同价格的修正时间：    该工程量清单项目施工完成后     。

#### 2. 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：驻现场工程师  ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表     。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/               。

发包人是否提供支付担保：不提供                 。

发包人提供支付担保的形式： /                    。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：施工综合管理资料、设备材料验收资料、施工及质量检验记录等项目施工文件；竣工图      。

承包人需要提交的竣工资料套数：   四套              。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档   。

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定    。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  按通用合同条款   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：  按当地行业主管部门规定  。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：  处以合同价2%的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 处以合同价2%的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  工程开工前7天   。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：    与原人员一致    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以合同价1%的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    按通用合同条款  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以合同价1%的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以合同价1%的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用合同条款          。

主体结构、关键性工作的范围：/                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/                         。

其他关于分包的约定：    /                              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供合同价款10%作为履约保证金（不计息），以现金或银行保函形式提供，待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退回。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同                   。

关于监理人的监理权限：见监理合同                   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同                                。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   /                                ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /                         。

关于工程奖项的约定：  /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人                                  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行           。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或有关管理部门检查后通报或发生安全事故的，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》和桐庐县行业行政部门等相关规定进行处罚     。

（4）上述手续办理费用约定如下： 由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（① ）种方式约定 ：

①  视相关措施的落实情况与进度款同期支付             。

②  其他：                                            。

（2）其他：     /                                     。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /         。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  按通用合同条款   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误；

②其他：                            。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人如不能按时完成竣工工期的工作，每延误一天按投标函附录规定标准支付违约金，直至扣除合同价的3%。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。    。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的3%     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线                            ；

（2）地下障碍物和污染物                              ；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求                    ；

（4）其他                                            。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

双方另行确定                                     ；

。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /                             。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款   。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按管理部门要求和发包人需求确定           。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行        。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行        。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定执行       。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：     按有关规定执行       ；

试验、检测单位选择约定：    按有关规定执行             ；

试验、检测费用约定：    按通用合同条款        。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按通用合同条款   。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定             。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定, 由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅计算变更部分相应定额子目调整综合单价；材料变化（包括砼、砂浆标号变化）根据材料消耗量（消耗量不能大于相应定额子目的用量、除国家强制性设计规范有明确要求外）的不同调整材料的差价，调整差价结合投标水平考虑优惠。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价按招标人招标控制价编制依据计算并结合投标时的优惠幅度确定   。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价应结合市场报价水平由双方另行确定，其相应单价参照投标口径的组价原则，并最终以审计为准。

（5）其他：              /         。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用合同条款   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用合同条款   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /                         。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /                   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（/）种方式约定执行：

（一）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市[2011]198号）执行                   ；

（二）其他：                   /                       。

其中：

1、风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度（ / %）

（2）材料价格的风险幅度（ / %）

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（/）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：         /

。

（2）按工程形象部位(目标)分段结算：

/                       。

（3）竣工后一次性结算

。

#### 12. 合同价格、计量与支付

#### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制  期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他：/  。

风险费用的计算方法：承包人已综合考虑在合同价（投标报价）中   。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算。

（2）其他：/     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /

。

风险费用的计算方法：  /

。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /        。

3、其他价格方式：    /                              。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：开工后支付合同价的10%     。

预付款支付期限：  按通用合同条款       。

预付款扣回的方式：按通用合同条款      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                 。

预付款担保的形式为：      /                             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按通用合同条款        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款                   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /                 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /                    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按通用条款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：开工后中标单位承诺的项目班子进场后7日内支付合同价的10%作为工程预付款。每月结算一次，按实际完成工程量的70%支付工程进度款；工程竣工验收合格后支付至合同价的85%（含工程预付款）；结算审计后支付至审定造价的95%；其余5%留作质量保证金，竣工验收合格满一年后支付质量保证金的60%,余款待竣工验收合格满二年后一次性付清（不计息）。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用合同条款  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款  。

（2）发包人支付进度款的期限：   按通用合同条款   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  按通用合同条款     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /               。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行             。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行                        。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  处以合同价3%的罚款    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按通用合同条款                    。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人               承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    按通用合同条款  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收通过后15日内   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  按通用合同条款   。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款     。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   按通用合同条款  。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  四份       。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用合同条款     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用合同条款  。

（2）发包人完成支付的期限：  按通用合同条款      。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   见工程质量保修书                。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留             。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /                ；

（2）  5  %的工程款；

（3）其他方式:      /                                 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /                          。

关于质量保证金的补充约定：     /                     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用合同条款  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    按通用合同条款        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用合同条款       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    按通用合同条款                      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按通用合同条款          。

（7）其他：  /                                     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   /          。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用合同条款  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用合同条款    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   按通用合同条款                      。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /           。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行            。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /                            。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /                      。

选定争议评审员的期限：      /                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /               。

其他事项的约定：        /                            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：       /                   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，下列第     2    种方式解决：

（1）提交          /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向        桐庐县           人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

双方约定的承包人其他违约责任:

- 竣工验收后的工程结算最终以审计审核为准。

- 施工用水、用电由发包人接至施工场地附近，场内用电接线及用水接管由承包人自理，电表、水表的表后工程费用由承包人自理；用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包人综合考虑在报价中，发包人不另支付相关费用。

- 水准点与座标控制点交验要求：由专业测绘队进行放样，提供基准点，监理工程师交验，双方代表做好现场的效验工作并签字确认。移交后，承包人应予以很好保护，完工后将水准点完好地交还给发包人。

- 发包人委托承包人办理的工作：  工程报监、施工许可证办理、工程竣工备案资料整理等有关手续。

- 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：由承包人提供建设方管理人员办公室0间（每间约20m2），并配备相应的办公桌椅。

- 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按地方有关规定由承包人负责办理。

- 施工场地清洁卫生的要求：   按标化管理要求进行保洁，要求施工场地每天做到“工完、料净、场地清”。

- 承包人采购材料设备的约定：工程所需材料全部由中标方自行采购，主要材料应是发包人在开标前所列备选品牌之一（主要材料未经招标人认可不得调换），材料质量必须符合国家现行有关规范标准和设计要求，并经监理和建设单位签证同意方可使用。 材料质量、规格与要求不符的，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的一切费用和工期延误损失。

- 工程质量如一次性验收达不到合格质量目标，处以工程结算造价的5%的违约金。

- 不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，同一事项被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次、三次、四次警告的扣罚5000元至50000元；另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或有关管理部门检查后通报或发生安全事故的，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》和桐庐县行业行政部门等相关规定进行处罚。

- 项目班子保证金的具体规定：中标后，承包人的项目负责人在项目实施阶段不可调换。如有特殊情况，经招标人批准可以调换。工程项目负责人到岗率必须达到80%以上，否则按承包方违约论处，招标人按有关规定对中标人予以处罚（项目负责人每月到位率达不到80%的，每人次扣除2万元）或中止施工合同；其它项目班子主要成员主要包括技术负责、施工员、质检员（质量员）等工程技术与管理人员，每月到岗率必须达到90%以上，每月达不到的每人次扣除5000元；到岗率按月计算，并由建设单位本工程管理人员或委托监理人考核。

- 工程在具备一定完工条件或竣工验收条件之前，承包单位如接到发包人和监理单位要求其清场并撤离的通知后7日内，必须完成机械设备的撤离施工现场、临时设施的拆除、建筑垃圾的清运出场等场地清理工作（场地清理要符合发包人和监理单位的现场代表的要求），修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应赔偿发包人每日2000元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

- 竣工验收备案后，承包人在28天内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到之日起，根据审计要求尽快送审，如承包、发包双方在收到审核机构的审核初稿之日起，在10天内未做出反馈，视为承包人和发包人同意审核机构的初审结果。

- 施工过程中的变更联系单价款结算最终以审计审核为准。

- 合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

- 工程建设项目承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书,明确作为廉政承诺。

- 约定合同份数： 正本贰份，双方各执壹份；副本10份，甲乙双方执叁份，县招投标中心、招标代理公司、行业监管等各执壹份。

- 承包人应将建设工程运输业务发包给具有相应资质和证照齐全的运输单位，在签订运输承包合同的同时，还应签订交通安全责任书。施工现场要设专人对进出建设工地的运输车辆进行检查，严禁证照不齐，设施不全的车辆驶入施工现场，对渣土运输不密闭、号牌污损遮挡、车身不洁的车辆禁止驶离施工现场。承包人要督促运输车辆应按照公安交警部门指定的范围、路线和时间行使。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程名称）   签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  招标范围内所列项目     。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5  年；

3．装修工程为     2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为     /    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      2   年；

7．其他项目保修期限约定如下: 本项目质量保修期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：          

地  址：                      地  址： 

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：  

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：

邮政编码：                      邮政编码：

第四章、工 程 技 术 规 范（略）

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，并以符合最新版本的国家标准和规范为准。

第五章、投标文件格式

## 一、资信技术标部分格式

### 施工投标文件（资信技术标封面）

招标编号：

工程名称：

建设单位：

投标文件内容：         资信技术标

投标人：                      （盖公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：       年       月       日

1、投标人基本情况表

投标工程名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、拟投入的主要施工机械设备表

投标工程名称：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、劳动力计划表

投标工程名称：                                               单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

- 投标承诺书

致  （招标人）      ：

我方在参加贵单位的  （招标编号）   的     （项目名称）           的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方本次提供的所有投标有关资料都是真实、准确、完整的。

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标。

3、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、项目负责人等内容组织实施。

4、我方承诺拟派本工程的项目负责人为：    （姓名）      ； 专业：           ； 执业资格证书名称及证号：                            。

（1）若中标，我公司将保证拟派的项目负责人按招标文件规定到位到岗，每月到位天数以招标人或监理人每月的考核为主。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

（2）若中标，将在签订合同之前，由我单位的拟派项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员在合同实施阶段不变更，直至工程完工。

5、我方的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证没有过期并处于有效期内，投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证是一致的，企业资质、资格均符合本次投标要求；

6、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内，我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

7、我方拟派的项目负责人未处于停止市场活动，也不是国家机关在职人员的；

8、我方已按照招标文件的要求提交了投标保证金；

9、我方在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

10、我方不是招标人具有独立法人资格的附属机构（单位）;

11、我方不是本工程前期准备提供设计或咨询服务的单位；

12、我方不是本工程的监理人，或代建人，或提供招标代理服务；

13、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不同为一个法定代表人；

14、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不相互控股或参股；

15、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不相互任职或工作；

16、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同；

17、以下为注册地在桐庐县的投标企业承诺的内容：

（1）我方投标时按要求不提供企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件，只提供了上述证件加盖单位公章的复印件。在此我方再郑重声明：我单位提供的上述材料复印件均真实可靠。

（2）若我方中标，我方将在中标公示期间向招标人和小额公共资源交易管理办公室提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等相关原件备查，经招标人和当地小额公共资源招标中心审核通过后，招标人方能向我方发放中标通知书。若我方在中标公示期间内不提供或不能按规定要求提供原件或存在弄虚作假等行为的，则可取消我方的中标资格，对此我方无异议。

18、特别声明：我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招标人、监管部门作出的取消投标资格、中标资格、承包合同、拒绝后续政府工程投标、不良行为记录等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺人（投标人）：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：     年  月  日

注：

投标人联系地址：

投标人联系人：           联系电话：         联系手机号码：

## 二、商务标部分格式

### 施工投标文件（商务标封面）

招标编号：

工程名称：

建设单位：

投标文件内容：         商务标

投标人：                      （盖公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：       年       月       日

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的     （工程名称）    ，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署     （工程名称）    已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

3、投 标 函

致：（招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为        的                  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                  元（小写）：¥             元（其中安全文明施工费            万元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计   日历天内竣工并移交全部工程。承诺工程质量达到    标准。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价      %的履约但保金。

6、我方的金额为人民币（大写）                   元（小写：¥            元）的投标保证金已安招标人规定交纳。

（1）我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，或擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款，或在规定时间内拒签合同或拒付履约担保，投标保证金将全部被没收。

（2）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标人：（盖章）             单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

邮政编码：					电话：				传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：		年	  月 	日

4、投标函附录

投标工程名称： 投标工程名称：

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 合同价的 10 % |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 中标通知书发出之日起5天内 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 合同价的千分之一元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价格的（3）% |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | （ / ）元/天 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | 50日历天 |  |
| 7 | 质量标准 |  | 符合国家施工验收规定合格标准 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高金额 |  | 工程结算造价的（ 5） % |  |
| 9 | 预付款金额 |  | 合同价格的（10）% |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 合同价格的（/ ）% |  |
| 11 | 进度款付款金额 |  | 按合同条款 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间 |  | 竣工结算审计后（30）天内 |  |
| 13 | 保修期 |  | 依据保修书约定的期限 |  |

5、商务报价格式：

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                          （单位盖章）

法定代表人：                                        （签字或盖章）

注册造价工程师：                     （签字及盖执业专用章）

造  价  员：                         （签字及盖资格章）

编 制 时 间：

工程量清单报价说明

工程名称：                                               第  页共  页

投标人：（ 盖章）               法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-1  工程项目报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | （单位工程1，如1号楼） |  |
| 2 | （单位工程2） |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 [3+4] |  |
| 3 | 排污费、社保费、公积金 |  |
| 4 | 民工工伤保险费{[（一）+ （二）+ 3 ]*费率} |  |
| （四） | 税金 {[（一）+（二）+（三）]*费率} |  |
|  | 总报价 [一 + 二 ] |  |
| 总报价（大写）： |  |  |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2．本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3．本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5．本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

投标人：（ 盖章）                法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） |  | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业工程1) |  | (专业工程2) |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 [3+4] |  |  |  |  |
| 3 | 排污费、社保费、公积金 |  |  |  |  |
| 4 | 民工工伤保险费 [（一 + 二 + 三 + 3 ）*费率] |  |  |  |  |
| 五 | 税金[（一 + 二 + 三 + 四）*费率] |  |  |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |  |  |
| 总报价(大写): |  |  |  |  |  |

注:本表适用于：

（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（ 盖章）                    法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-2  分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称:                                                                      第   页共   页

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  |
| （1） |  | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |  |  |  | （7） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～〔6）栏由招标人提供内容，（7）栏由招标人按需提出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确。

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称:                                                 第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 一 二 三 1 2 3 4 5 6 | （2） 安全文明施工措施项目（基本费和扬尘污染防治增加费） 工程定位复测费 其他组织措施项目 提前竣工增加费 已完工程及设备保护费 二次搬运费 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表1-3-B）。

3. 专业工程组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。

表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称:

单位工程及专业工程名称：                                      第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 1 2 3 4 5 6 | （2） 提前竣工增加费 已完工程及设备保护费 二次搬运费 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2．当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称:

单位工程及专业工程名称：                                                       第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3．以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:                                                   第  页共  页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） |  |  |  |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| (2) | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围档 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施 |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 防尘网布 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含冲洗槽、自动冲洗或其他冲洗设备等 |
| 4 | 喷淋设施 |  |  |  |  |  |
| （1） | 塔吊喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （2） | 外架喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （3） | 场地喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 防尘雾炮 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 其他扬尘控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 7 | 噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 9 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

1-4  其他项目清单及计价表

工程名称:

单位工程名称：                                           第  页共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
| 4 | 创标化工地增加费 |  | 暂定费用 |
|  | 合计 |  |  |

表1-4-1  计日工表

工程名称:

单位工程名称：                                           第  页共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

1-4-2   总承包服务费项目及计价表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出。

表1-5  主要工日价格表

工程名称：                                         第  页共  页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

注：本表（1）、（2）栏由招标人按需要提出。

表1-6  主要材料及设备价格表

工程名称：                                                            第  页共  页

| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  | （6） |

注：1、表（1）（2）（3）（5）（6）栏由招标人按需要提出，投标人可补充。

2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：                                              第  页共  页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                     清单号：                                                            第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 |  | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） |  | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） |  | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） |  | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） |  | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） |  | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。

表2-2  措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：                                                                            第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  表（1）、（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。

表2-3  综合单价工料机分析表

项目编码:                                              计量单位：

项目名称:                                             第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注:本表由招标人按需要提出

表2-4  措施项目工料机分析表

项目编码:                                          计量单位：

项目名称:                                        第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注:本表由招标人按需要提出

表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

工程名称：                                                 第  页共  页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工现场在线监测监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊安全监控系统 |  |  |  |  |
| 2 | 现场远程视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3 | 其他监测系统 |  |  |  |  |
| 二 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本表为分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定进行相应数量和费用的报价。

第六章、图纸、工程量清单

本工程的设计施工图纸、工程量清单另册装订提供给投标人，并由投标人从桐庐县招投标服务中心网上下载。